АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июля 2012 года №499

306020, Курская обл., п.Золотухино

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие

пассажирских перевозок в

Золотухинском районе

Курской области на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую  программу "Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области на 2012 - 2015 годы".

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Золотухинского района  Кащавцеву Н.М.

3.Настоящее постановление вступает в силу  после его подписания.

Глава Золотухинского района                                                     В.Н.Кожухов

Утверждено

постановлением администрации

Золотухинского района

Курской области

от 24 июля 2012 года №499

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Разработчик программы | Отдел экономики, планирования и учета администрации Золотухинского района Курской области |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации Золотухинского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: удовлетворение спроса населения и потребности района в транспортных услугах; повышение доступности, качества и безопасности пассажирских перевозок; развитие потенциала транспортной инфраструктуры; повышение эффективности функционирования субъектов транспортного комплекса района. Основными задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок; развитие пассажирских перевозок транспортом общего пользования и повышение качества обслуживания предоставляемых услуг населению; развитие и привлечение инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры; эффективное функционирование предприятий транспорта; улучшение условий труда и создание новых рабочих мест |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и важнейшими показателями Программы, характеризующими эффективную реализацию программных мероприятий, являются: рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования; рост объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования; количество открытых новых автобусных маршрутов; количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения; количество согласованных расписаний пассажирского транспорта; количество приобретенного пассажирского подвижного состава |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012- 2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования (бюджет Золотухинского района) Программы составляет 800,00 тыс.рублей, в том числе: 2012г.- 200,00 тыс.рублей; 2013-2015 годы 600,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: -повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок жителей Золотухинского района; -увеличение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота к 2015 году на 30 процентов; -целевое использование и контроль за эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на возмещение расходов по перевозке пассажиров на социально значимом маршруте на пассажирском транспорте общего пользования (по итогам проведения конкурса); -повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, работа которого будет контролироваться через спутниковую навигационную систему «ГЛОНАСС/GPS» |

1. Характеристика  проблемы

Муниципальная целевая программа «Развитие  пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области на  2012-2015 годы» включает в себя мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования и внедрение новых технологий в организацию   автомобильных пассажирских перевозок   на территории Золотухинского района.

Устойчивое и эффективное функционирование пассажирского транспорта является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения  безопасного передвижения  его по территории  Золотухинского района.

Транспортное обслуживание населения района осуществляется    на   19 автобусных маршрутах.

Пассажирские  перевозки  населения Золотухинского района обеспечивают ОГУП «Золотухинское АТП» и   индивидуальные предприниматели.

В районе  по состоянию на 01.01.2012 года  парк автобусов составляет 13 единиц (ОГУП «Золотухинское АТП»),   5 автобусов, 1 газель осуществляют подвоз детей в школы, 8 маршрутных такси индивидуальными предпринимателями.

Увеличение парка пассажирского транспорта позволит сдерживать тарифы на одном уровне.

Эффективность  автотранспортного обслуживания населения может быть значительно улучшена  за счет:

-повышения качества и безопасности пассажирских перевозок посредством  приобретения  новых автобусов,  контроля работы транспорта за счет  внедрения новых технологий;

-оптимизации планирования перевозок на основе достоверного и постоянного мониторинга пассажирского потока с помощью внедрения спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Преодоление сложившейся ситуации в системе пассажирских автотранспортных перевозок в Золотухинском районе возможно только на основе комплексного, программного и системного подхода при условии  обеспечения необходимым бюджетным финансированием.

Реализация предусмотренных программных мероприятий позволит существенно повысить уровень организации и безопасности перевозок населения на территории Золотухинского района.

2. Основные  цели и задачи программы

Целью Программы является создание на территории Золотухинского района стабильной технологичной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения, основанной на достаточном наличии комфортабельного пассажирского транспорта,  автоматизированном учете пассажиропотока, эффективном контроле за работой пассажирского транспорта с помощью  навигационно-информационной системы ГЛОНАСС/GPS.

Условием достижения этой цели является решение следующих задач:

-приобретение автомобильного пассажирского транспорта общего пользования,  что позволит увеличить количество перевозимых пассажиров до 2015 года  на 30 %;

-оснащение пассажирского транспорта общего пользования, участвующего в регулярных пассажирских перевозках населения, оборудованием спутниковых навигационных  систем ГЛОНАСС/GPS, будет оборудовано 12 единиц пассажирского транспорта общего пользования;

-совершенствование и разработка новой нормативно-правовой базы, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение населения в качественных и безопасных транспортных услугах.

3. Перечень программных мероприятий

Муниципальная  целевая  программа  предусматривает ежегодную реализацию следующих мероприятий:

а). Приобретение  автомобильного пассажирского транспорта общего пользования транспортным предприятием и индивидуальными предпринимателями.

Приобретение  подвижного состава  позволит значительно повысить доступность пассажирских услуг всем категориям населения и обеспечить рост объемов перевозки  пассажиров с 574 тыс. чел. в 2011 году до 746 тыс. чел.  в год к 2015 году.

б). Оснащение пассажирского транспорта общего пользования аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS.

Реализация этого мероприятия направлена на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, путем осуществления контроля за скоростным режимом автобуса на маршруте, соблюдением графиков и маршрутов движения, оперативностью принятия решений по нестандартным ситуациям с возможностью  постоянного контакта с водителем транспортного средства.

К концу 2015 года планируется оснастить навигационными системами 12 единиц пассажирского транспорта, 4 транспортных единиц индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, реализация  комплекса вышеназванных мероприятий позволит обеспечить выполнение  главной цели программы - создание на территории Золотухинского района стабильной технологичной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения, основанной на развитой нормативно-правовой базе, достаточном наличии комфортабельного  пассажирского транспорта общего пользования,  автоматизированном учете пассажиропотока, эффективном контроле за работой пассажирского транспорта с помощью  навигационно-информационных  систем ГЛОНАСС или  ГЛОНАСС/GPS.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются:

-финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели  бюджетом Золотухинского района Курской области  на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете Золотухинского района Курской области, составляет  800,00 тыс. рублей, в том числе в 2012 году- 200,00 тыс. рублей, 2013-2015 годы-  600,00 тыс.рублей.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Золотухинского района Курской области.

Администрация Золотухинского района Курской области обеспечивает:

нормативно-правовое и методологическое руководство Программой;

определение приоритетов в финансировании мероприятий Программы;

мониторинг Программы.

Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации Золотухинского района Курской области осуществляет:

реализацию мероприятий Программы;

проведение информационной и разъяснительной работы, направленной на решение задач, достижение целей и результатов Программы;

представление отчетности по выполнению мероприятий Программы.

Получение возмещения расходов по осуществлению социально значимых маршрутов на территории района из бюджета Золотухинского района осуществляется на основании Муниципального контракта, заключенного по итогам проводимого Администрацией Золотухинского района Курской области конкурса и утвержденных Правил предоставления субсидий из бюджета Золотухинского района Курской области транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение убытков на обслуживании социально значимых маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока.

Порядок и сроки отчетности о целевом использовании выделяемых из районного бюджета средств, а также представляемая документация для получения субсидии, определяется нормативно- правовыми актами администрации Золотухинского района Курской области.

6. Организация управления и система контроля  за

исполнением  муниципальной целевой программы

Администрация Золотухинского района Курской области является координатором  Программы и  несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным годом, отделом промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района совместно с отделом экономики, планирования и учета администрации района представляется Главе Золотухинского района  информация о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы за отчетный год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет финансовое управление администрации Золотухинского района.

7.Оценка социально-экономической и экологической

эффективности  программы

Приняв  решение о разработке муниципальной целевой программы, администрация Золотухинского района Курской области исходила из принципов организации, управления и  регулирования в сфере общественного автомобильного пассажирского транспорта: приоритета жизни, здоровья, сохранности имущества граждан и экологической безопасности над экономическими результатами деятельности общественного автомобильного пассажирского транспорта, доступности для населения услуг пассажирского автотранспорта, соблюдение  которых должно осуществляться через реализацию следующих основных направлений:

-обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке пассажиров, достаточного для удовлетворения транспортных потребностей граждан и юридических лиц;

-создание условий для осуществления безопасной и экологически безвредной транспортной деятельности по перевозке пассажиров;

-повышение технического уровня автомобильного пассажирского транспорта, его обновление и модернизация;

-внедрение новых технологий в организацию работы пассажирского транспорта.

Социально-экономические и экологические последствия  реализации мероприятий программы  обеспечивают решение вышеназванных принципов и направлений их реализации, а именно:

а) социальные последствия:

-повышение качества и безопасности общественных автомобильных пассажирских перевозок жителей Золотухинского района за счет увеличения количества комфортабельного автомобильного транспорта общего пользования, оснащенных спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

-обеспечение равной  доступности  пассажирских услуг всем  слоям  населения.

б) экономические последствия:

-увеличение количества перевозимых  пассажиров (в среднем за 5 лет),  по сравнению с базовым 2011 годом   составит  30 процентов и достигнет в среднем 746 тыс. человек в год;

-увеличение объемов транспортных  работ пассажирским транспортом общего пользования  на регулярных автобусных маршрутах составит  (в среднем за 5 лет) 30 процентов или 43,9  млн. пас.км.;

-повышение эффективности использования и контроль за расходованием  бюджетных средств, направляемых на частичное возмещение расходов транспортного предприятия (индивидуальных предпринимателей) на обслуживание социально значимых маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока;

-эффективный контроль за работой пассажирского транспорта с помощью  навигационной спутниковой  системы ГЛОНАСС/GPS, позволяющий проводить полный контроль за  работой  автобуса на маршруте.

в) экологические последствия:

-обновление парка новыми автобусами с двигателями европейского стандарта позволят значительно снизить выбросы вредных продуктов, образуемых при работе двигателя автобусов.

- Приложение N 1

к областной целевой программе

"Развитие пассажирских перевозок

в Курской области в 2010 - 2012 годах"

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Ед. изме- рения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации Программы | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | За период реализации Программы |
| 1. | Рост объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования | % | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | Увеличение на 30% |
| 2. | Количество открытых новых автобусных маршрутов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Увеличение на 3 единицы |
| 3. | Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Сокращение на 6 единиц |
| 4. | Количество согласованных расписаний пассажирского транспорта | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Увеличение на 6 единицы |
| 5. | Количество приобретенного подвижного состава, всего | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Увеличение на 8 единиц |
|  | в т.ч.: автобусы | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Увеличение на 2 единицы |
|  | Микроавтобусы (газели) | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Увеличение на 6 единиц |

Приложение N 2

к областной целевой программе

"Развитие пассажирских перевозок

в Курской области в 2010 - 2012 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ"

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении- целевые значения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  |  |
| 1.Мероприятия, направленные на осуществление регулирования и управления деятельности по обеспечению устойчивого и эффективного функционирования транспортного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере пассажирского транспорта | 2012-2015гг. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Обеспечение потребности населения района в безопасных и качественных перевозках, эффективного и устойчивого функционирования предприятий (индивидуальных предпринимателей) транспортного комплекса |  |
| 2 | Проведение мониторинга ситуации на рынке транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячная и ежеквартальная подготовка справочно-аналитических материалов по вопросам развития транспортного комплекса района |  |
| 3 | Осуществление консультативно- методической помощи юридическим лицам всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям по вопросам деятельности в сфере транспорта | 2012-2015гг. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района, отдел экономики, планирования и учета администрации района |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Совершенствование взаимодействия с юридическими лицами всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями; повышение уровня информированности по вопросам в сфере транспорта |  |
| 2. Мероприятия, направленные на развитие и оптимизацию маршрутной сети Золотухинского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обследование пассажиропотока на внутрирайонных маршрутах | 2012-2015гг. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Ежегодное утверждение маршрутной сети на внутрирайонных маршрутах, в том числе и социально значимых с малой интенсивностью пассажиропотока. Рациональное использование пассажирского подвижного состава транспортного комплекса района (включая юридические лица всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей) |  |
| 5 | Открытие новых маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов | 2012-2015гг. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 30%; увеличение количества открытых автобусных маршрутов на внутрирайонных маршрутах на 3ед.; Сокращение количества населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения на 6 ед. |  |
| 6 | Проведение конкурсов на право перевозки пассажиров навнутрирайонных маршрутов, в том числе на социально значимые маршруты с малой интенсивностью пассажиропотока | 2012-2015гг. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района, отдел экономики, планирования и учета администрации района |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Ежегодное проведение конкурсов; заключение муниципальных контрактов на транспортное обслуживание внутрирайонных маршрутов |  |
| 3.Мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов (микроавтобусов) | 2012-2015гг. | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района, предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства; повышение квалификации работников |  |
| 4.Мероприятия, направленные на укрепление материально- технической базы объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пополнение и обновление подвижного состава | 2012-2015гг. | Транспортные предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели |  |  | Текущее финансирование исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  | Обновление транспортного подвижного состава за счет средств транспортных предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей на 8 единиц, в том числе: автобусов- 2 единицы, микроавтобусов- 6 единиц. |  |
| 5.Мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Золотухинского района транспортным предприятиям, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение убытков на обслуживаемых социально значимых маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление субсидий транспортным организациям на частичное возмещение убытков на обслуживаемых социально значимых маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока | 2012-2015гг. | Администрация Золотухинского района (финансовое управление и отдел экономики, планирования и учета администрации района) | Бюджет Золотухинского района | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  |  | Обеспечение транспортным обслуживанием социально значимых маршрутов с предоставлением на данных маршрутах пассажирам права проезда по проездным билетам и льгот по бесплатному проезду, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации |

- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе

"Развитие пассажирских перевозок

в Золотухинском районе

Курской области на 2012-2015 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

(тыс. рублей)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Золотухинского района | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

- Приложение N 4

к муниципальной целевой программе

"Развитие пассажирских перевозок

в Золотухинском районе

Курской области на 2012-2015 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

(ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД )

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком муниципальной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области на 2012-2015 годы" по итогам ее исполнения за отчетный период.

1. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является финансовое управление администрации Золотухинского района, отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации Золотухинского района.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = --------------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ----------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = ----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.