**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 20.12.2018 года № 871-па**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Золотухинского района**

**от 12 ноября 2015г. № 555 « Об утверждении**

**муниципальной программы Золотухинского**

**района Курской области « Развитие**

**транспортной системы, обеспечение перевозки**

**пассажиров в Золотухинском районе Курской**

**области и безопасности дорожного движения»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального района «Золотухинский район» Курской области, Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Золотухинского района от 12 ноября 2015г. № 555 « Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения» следующие изменения:

1.1 Приложение № 1.2 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

1.2. Приложение №1.3 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

1.3. Приложение № 3.3 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Золотухинского района Кащавцеву Н.М.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района В.Н.Кожухов

Приложение № 1.2

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели подпрограммы | Исполнители мероприя-тий | Сроки  выполнения | Источник  финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Целевой показатель,  км |
|  | Основное мероприятие подпрограммы1 « Содействие развитию сети автомобильных дорог» | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018г.-2021г. | областной бюджет  местный бюджет | 4 988,293  23790,033 77 | 12,35 |
| в том числе | | | | | | |
| 1.1 | Строительство  автомобильной дороги по ул. Песчанка д. Жерновец Тазовского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018г. | областной бюджет  местный бюджет | 4 988,293  262,542 | 0,750 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д. Верхнее Шеховцово Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | местный бюджет | 529, 929 94 |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д. 2-я Гусиновка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | местный бюджет | 658,861 30 |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д. Халтурино  Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской  области | 2018 | местный бюджет | 352,693 94 |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги  к д.Марфинка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района  Курской области | 2018 | местный бюджет | 203,773 94 |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги (проезд) по с. Долгое Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | местный бюджет | 375,500 |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги (проезд) по с. Донское Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | местный бюджет | 98,6 |  |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района « Золотухинский район» | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2018г. | местный бюджет | 199, 515 65 |  |
| 1.9 | Разработка Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Золотухинского района Курской области, оформленных в собственность муниципального района « Золотухинский район» Курской  области | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2018г. | местный бюджет | 97,3 |  |
| 1.10 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на  территории муниципального образования « Золотухинский район »  Курской области» | Администрация Золотухинского района  Курской области. | 2019г. | местный бюджет | 1000,00 |  |
| 1.11 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги (проезд) по с. Долгое Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет | 100,0 |  |
| 1.12 | Строительство  автомобильной дороги (проезд) по с. Долгое Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет | 1260,0 | 2,2 |
| 1.13 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство по с.Боево Золотухинского района Курской области ( к жилым домам для детей сирот) | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет | 252,981 |  |
| 1.14 | Строительство  автомобильной дороги  по с.Боево Золотухинского района Курской области ( к жилым домам для детей сирот) | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет | 1600,0 | 0,3 |
| 1.15 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство  автомобильной дороги к магазину в д. 1-е Скородное  Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинс  кого района Курской  области | 2019 | местный бюджет | 400,0 |  |
| 1.16 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д.Печки Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | местный бюджет | 700,0 |  |
| 1.17 | Ремонт, содержание, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования « Золотухинский район», установка дорожных знаков, обустройство  пешеходных переходов  вблизи общеобразовательных учреждений | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2019г. | Местный бюджет | 2137,458 |  |
| 1.18 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ( проезд) по с.Донское Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | местный бюджет | 220,0 |  |
| 1.19 | Ремонт, содержание, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования « Золотухинский район», | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 2860,439 |  |
| 1.20 | Разработка ПСД на  строительство автомобильной дороги к д. Коронино Донского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администра  ция Золотухинского района Курской  области | 2020 | местный  бюджет | 460,0 |  |
| 1.21 | Строительство  автомобильной дороги ( проезд) по с.Донское Золотухинского района Курской области | Администра  ция Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 750,0 | 1,5 |
| 1.22 | Разработка и экспертиза ПСД на  строительство автомобильной дороги к с. Ануфриевка Золотухинского района Курской области | Администра  ция Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 650,0 |  |
| 1.23 | Разработка и экспертиза проектно-  сметной документации на строительство автомобильной дороги  к с. Шестопалово Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинс  кого района Курской области | 2020 | местный бюджет | 750,0 |  |
| 1.24 | Разработка и экспертиза проектно-  сметной документации на строительство автомобильной дороги  к д. Хутарка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинс  кого района Курской области | 2020 | местный бюджет | 550,0 |  |
| 1.25 | Разработка и экспертиза проектно-  сметной документации на строительство автомобильной дороги  к д.Буклята Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинс  кого района Курской области | 2020 | местный бюджет | 650,0 |  |
| 1.26 | Ремонт, содержание, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования « Золотухинский район», | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет | 1870,439 |  |
| 1.27 | Строительство автомобильной дороги к д. Коронино Донского сельсовета Золотухинского района Курской | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет | 1800,0 | 3 |
| 1.28 | Строительство автомобильной дороги к д.Буклята Донского сельсовета Золотухинского района Курской | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет | 1800,0 | 3 |
| 1.29 | Строительство автомобильной дороги автомобильной дороги  к д.Хутарка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинс  кого района Курской области | 2021 | местный бюджет | 1200,0 | 1,6 |

Приложение №1.3

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

подпрограммы1 Золотухинского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | всего за период реализации Подпрограммы1, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб | | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Областной бюджет | 4 988,293 | 4988,293 |  |  |  |
| 2 | Бюджет Золотухинского района Курской области | 23 790,033 77 | 2778,716 77 | 7670,439 | 6670,439 | 6670,439 |
| 3 | Итого: | 28 778,326 77 | 7767,009 77 | 7670,439 | 6670,439 | 6670,439 |

Приложение № 3.3

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного движения »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области "

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования,  направление расходов | Всего за  период  реализации  Программы | в том числе по годам | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Всего | 531,776 | 251,776 | 140,0 | 140,0 |
| 2 | в том числе: Бюджет Золотухинского района | 531,776 | 251,776 | 140,0 | 140,0 |