**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА**

 **КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 года № 48-па

О внесении изменений в постановление

Администрации Золотухинского района

от 12 ноября 2015г. № 555 « Об утверждении

муниципальной программы Золотухинского

района Курской области « Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Золотухинском районе Курской

области и безопасности дорожного движения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального района «Золотухинский район» Курской области, Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации Золотухинского района от 12 ноября 2015г. № 555 « Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения» следующие изменения:

 Приложения № 1.2, 1.3, 3.2, 3.3 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Золотухинского района Кащавцеву Н.М.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Золотухинского района В.Н.Кожухов

 Приложение № 1.2

 к муниципальной программе Золотухинского района

 Курской области «Развитие транспортной системы,

 обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

 районе Курской области и безопасности дорожного

 движения »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатели подпрограммы | Исполнители мероприятий | Сроки выполнения | Источникфинансирования | Объемы финансирования  | Целевой показатель,км |
|  | Основное мероприятие подпрограммы1 « Содействие развитию сети автомобильных дорог»  | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г.-2021г. | местный бюджет |  тыс.  руб.  | 13,393 |
|  в том числе |
| 1.11 | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство объекта: Проезд по с.Долгое Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет  |  100,0 |  |
| 1.12 | Строительство объекта: Проезд по с. Долгое Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет  |  1 545,524 | 2,233 |
| 1.13 | Строительство автомобильной дороги к д.Халтурино Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет  |  177,572  | 1,76 |
| 1.13 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство объекта: Проезд по с.Боево Донского сельсовета Золотухинского района Курской области  | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет  |  252,981 |  |
| 1.14 | Строительство объекта: Проезд по с.Боево Донского сельсовета Золотухинского района Курской области  | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019г. | местный бюджет  |   142,828 |  0,255 |
| 1.15 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к магазину в д. 1-е Скородное Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | местный бюджет |  400,0 |  |
| 1.16 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д.Печки Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | местный бюджет | 700,0 |  |
| 1.17 | Ремонт, содержание, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования « Золотухинский район», установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учрежденийв том числе ремонт автомобильной дороги по ул. Советская д. Будановка Золотухинского района курской области | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2019г.  | местный бюджет местный бюджет  |  2137,45831, 8742 |  |
| 1.18 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ( проезд) по с.Донское Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | местный бюджет | 220,0 |  |
| 1.19 | Ремонт, содержание, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования « Золотухинский район»,  | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 2860,439 |  |
| 1.20 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Коронино Донского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 460,0 |  |
| 1.21 | Строительство автомобильной дороги ( проезд) по с.Донское Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет  |  750,0 |  1,5 |
| 1.22 | Разработка и экспертиза ПСД на строительство автомобильной дороги к с. Ануфриевка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет  |  650,0 |   |
| 1.23 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к с. Шестопалово Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 750,0 |  |
| 1.24 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д. Хутарка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 550,0 |  |
| 1.25 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к д.Буклята Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | местный бюджет | 650,0 |  |
| 1.26 | Ремонт, содержание, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования « Золотухинский район»,  | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет | 1870,439 |  |
| 1.27 | Строительство автомобильной дороги к д. Коронино Донского сельсовета Золотухинского района Курской | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет  | 1800,0 | 3 |
| 1.28 | Строительство автомобильной дороги к д.Буклята Донского сельсовета Золотухинского района Курской | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет  | 1800,0 | 3 |
| 1.29 | Строительство автомобильной дороги автомобильной дороги к д.Хутарка Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2021 | местный бюджет | 1200,0 | 1,6 |

 Приложение №1.3

 к муниципальной программе Золотухинского района

 Курской области «Развитие транспортной системы,

 обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

 районе Курской области и безопасности дорожного

 движения »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

подпрограммы1 Золотухинского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | всего за период реализации Подпрограммы 1, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |
|   2019г. |  2020г. | 2021г. |
| 1 | Бюджет Золотухинского района Курской области | 20011,317 | 6670,439 | 6670,439 | 6670,439 |
| 2 | Итого: | 20011,317 | 6670,439 | 6670,439 | 6670,439 |

 Приложение №3.2

 к муниципальной программе Золотухинского района

 Курской области «Развитие транспортной системы,

 обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

 районе Курской области и безопасности дорожного

 движения »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатели  подпрограммы | Исполнители мероприя-тий | Источникфинансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. |
|  Основное мероприятие 1 « Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» |  |
| в том числе |  |
| 1.1 | Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) образовательных учреждений Золотухинского района | Администрация Золотухинского района Курской области | .местный бюджет  | 140  | 140 | 140 |
| Основное мероприятие 2 «Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения» |
| в том числе |
| 2.1 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального района « Золотухинский район » Курской области» | Администрация Золотухинского района Курской области | местный бюджет | 423,182 | - | - |
| 2.2 | Оснащение техническими средствами автомобильных дорог, в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Золотухинского района Курской области, оформленных в собственность муниципального района «Золотухинский район» Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | местный бюджет | 576,818 | 500 | 500 |

 Приложение № 3.3

 к муниципальной программе Золотухинского района

 Курской области «Развитие транспортной системы,

 обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

 районе Курской области и безопасности дорожного

 движения »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области "

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в том числе по годам |
|  2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Всего  | 2420,0 | 1140,0 | 640,0 | 640,0 |
| 2 |  в том числе: Бюджет Золотухинского района | 2420,0 | 1140,0 | 640,0 | 640,0 |