**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015г. № 555

306020,Курская обл., п. Золотухино

Об утверждении муниципальной

программы Золотухинского района

Курской области « Развитие транспортной

системы, обеспечение перевозки пассажиров

в Золотухинском районе Курской области

и безопасности дорожного движения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального района «Золотухинский район» Курской области, Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения» в новой редакции.

2. Постановление Администрации Золотухинского района Курской области от 10.11. 2014г. № 845 «Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района Курской области « Развитие транспортной

системы и обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Кащавцеву Н.М.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Золотухинского района В.Н. Кожухов

Утверждена:

постановлением Администрации

Золотухинского района Курской области

от 12 ноября № 555

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров**

**в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного**

**движения »**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения » (далее - Программа) |
| Наименование подпрограмм | -Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области »  -Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области »  -Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";  - Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  -Федеральный закон от.06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - постановление Администрации Курской области от 31.08.2015 г. № 569-па « О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения »; - постановление Администрации Курской области от 30.11.2011 г. № 622-па «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2012-2020 годах» |
| Заказчик Программы | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | задачами Программы являются:  -осуществление проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги;  - сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий в 2016 г.- 2020г. ;  - повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;  -осуществление организационно-планировочных  и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;  -совершенствованиенормативно-правовых,  методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения;  - удовлетворение спроса населения и потребности  района в транспортных услугах;  - повышение доступности, качества и безопасности  пассажирских перевозок;  - развитие потенциала транспортной  инфраструктуры;  - повышение эффективности функционирования  субъектов транспортного комплекса района.  -обеспечение правового регулирования  пассажирских перевозок;  -развитие пассажирских перевозок транспортом  общего пользования и повышение качества  обслуживания предоставляемых услуг населению;  развитие и привлечение инвестиций в объекты  транспортной инфраструктуры;  -эффективное функционирование предприятий  транспорта;  -улучшение условий труда и создание новых  рабочих мест |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;  -количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью  автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  -количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения;  -количество построенных и реконструированных  километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - число дорожно-транспортных происшествий  с пострадавшими;  - число погибших в дорожно-транспортных происшествиях -рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования;  - рост объема пассажирооборота автомобильного  транспорта общего пользования;  - количество открытых новых автобусных маршрутов;  - количество населенных пунктов, не имеющих  регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения;  - количество согласованных расписаний  пассажирского транспорта;  - количество приобретенного пассажирского подвижного состава |
| Сроки реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Перечень основных программных мероприятий | осуществление проектно-изыскательских работ и прочих работ;  -строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.  - проведение акций, направленных на повышение безопасности дорожного движения;  - размещение материалов в средствах массовой информации;  - распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов;  - оснащение современными техническими средства-ми и средствами обучения (уголки по ПДД, компью-терные программы) образовательных учреждений Золотухинского района Курской области;  - проведение детских конкурсов, викторин, сборов  учащихся;  - оборудование искусственным освещение мест  концентрации ДТП на участках муниципальных  автомобильных дорог;  - проведение комплекса инженерных мероприятий  по ремонту и содержанию улично-дорожной сети;  - рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования;  рост объема пассажирооборота автомобильного  транспорта общего пользования;  - количество открытых новых автобусных маршрутов;  - количество населенных пунктов, не имеющих  регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения;  - количество согласованных расписаний  пассажирского транспорта;  - количество приобретенного пассажирского подвижного состава. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Золотухинского района Курской области, муниципальные образования Золотухинского района Курской области, образовательные учреждения Золотухинского района Курской области, предприятия и организации |
| Объемы финансирования | Объем финансирования мероприятий Программы составляет 224138,732 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального района «Золотухинский район» Курской области - 21826,908 тыс. руб.  на 2015 год - 2495,624 тыс.руб.  на 2016 год – 8571,284 тыс. руб.  на 2017 год – 1650, 0 тыс. руб.  на 2018 год – 2610,0 тыс.руб.  на 2019 год - 4650,0 тыс.руб.  на 2020 год – 1850,0 тыс.руб. |
| Контроль за реализацией Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет комиссия Золотухинского района по обеспечению безопасности дорожного движения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение числа погибших в дорожно- транспортных происшествиях к 2020 г.; - снижение числа дорожно-транспортных  происшествий с пострадавшими  -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; -увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  -увеличение количества отремонтированных     километров автомобильных дорог общего    пользования  местного значения;  -повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок жителей Золотухинского района;  -увеличение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота к 2020 году на 20 процентов;  -целевое использование и контроль за эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на возмещение расходов по перевозке пассажиров на социально значимом маршруте на пассажирском транспорте общего пользования (по итогам проведения конкурса);  -повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, работа которого будет контролироваться через спутниковую навигационную систему «ГЛОНАСС/GPS». |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров**

**в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения »**

**П А С П О Р Т**

**ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения »**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  Наименование подпрограммы 1 | Муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения»(далее - Программа)  «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области»  (далее – подпрограмма 1) |
| Основание для разработки программы1 | -Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  -Федеральный закон от.06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик подпрограммы1  Разработчики подпрограммы1 | Администрация Золотухинского района  Курской области    Администрация Золотухинского района  Курской области |
| Цели и задачи подпрограммы1 | -обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы  Золотухинского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках    автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между населенными пунктами.  Основными задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:  -обеспечение сохранности сети автомобильных дорог  общего  пользования местного значения;  -строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы1 | -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;  -количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью  автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  -количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения;  -количество построенных и реконструированных  километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки реализации подпрограммы1 | 2015-2020годы |
| Перечень основных мероприятий | -осуществление проектно-изыскательских работ и прочих работ;  -строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы1 | -Администрация Золотухинского района Курской области;  -дорожные предприятия различных форм собственности, определяемые на конкурсной основе;  -проектные организации, определяемые на конкурсной основе. |
| Объемы финансирования | Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 220858,732тыс.руб. |
| Контроль за реализацией подпрограммы1 | Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы1 | -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;  -увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  -увеличение количества отремонтированных     километров автомобильных дорог общего    пользования  местного значения; |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма1

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Золотухинского района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение связями с соседними районами, а также между населенными пунктами, что, в свою очередь, способствует достижению устойчивого экономического роста, улучшению условий для предпринимательской деятельности, повышению качества жизни населения.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться удовлетворительным, поскольку более 90 процентов автодорог не соответствуют современным стандартам их эксплуатации и современным экономическим потребностям. Значительная часть автомобильных дорог на территории района являются грунтовыми или имеет высокую степень износа.

В Золотухинском районе Курской области 86 сельских населенных пунктов из 137 не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.По населенным пунктам района из 288,5 км.уличных дорог только 47,1км имеют твердое покрытие. В связи с этим в значительной мере сдерживается развитие сельских населенных пунктов, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, вымирание деревень и сел.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств, привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающие современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

Соответствие сети автомобильных дорог современным условиям их эксплуатации - важное условие для обеспечения эффективного экономического и социального развития района, определяющее основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи.

Актуальным остается вопрос развития сети автомобильных дорог местного значения, имеет место потребность в предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Золотухинского района Курской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой1, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность экономики и населения  района в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы1, сроки ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Подпрограммы1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Золотухинского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;

-софинансирование расходных обязательств Администрации Золотухинского района Курской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения путем получения субсидий из областного бюджета.

Реализацию Подпрограммы1 намечено осуществить в один этап с 2015 по 2020 год включительно, результаты реализации призваны обеспечить:

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, создание условий для улучшения качества жизни населения;

-содействие развитию экономики, создание условий для повышения конкурентоспособности и социально-экономического развития района.

Целевыми индикаторами и показателями Полпрограммы1, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

-прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

-количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения.

[Прогнозируемые значения](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B94F2FC0932D127C8595AA26F62A79728C93EA5C6AC94B03F4FF9300554CDB9AAFDHBhDJ) целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом за период реализации подпрограммы и с разбивкой по годам представлены в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Подпрограмма 1 включает в себя комплекс взаимоувязанных и скоординированных мероприятий, реализация которых позволит решить задачи, направленные на достижение цели, определенной Подпрограммой. Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Золотухинского района Курской области, бюджетов поселений района и областного бюджета.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять на:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленное на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

осуществление проектно-изыскательских работ и прочих работ.

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

получение субсидий из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

-проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

-строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса;

-капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=680A862DD2D0F4046B7B94F2FC0932D127C8595AA26F62A79728C93EA5C6AC94B03F4FF9300554CDB9AAF8HBhEJ) мероприятий, а также информация о необходимых сроках и объемах финансирования для реализации каждого мероприятия приведены в приложении №2 к настоящей Подпрограмме.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Источники финансирования подпрограммы - бюджет Золотухинского района Курской области, бюджеты муниципальных поселений района, областной бюджет.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы в целом со­ставляет 220858,732 руб.

Средства из бюджета Золотухинского района Курской области, областного бюджета на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Курской области и администрации Золотухинского района Курской области.

Объемы финансирования Подпрограммы в ходе реализации могут кор­ректироваться с учетом утвержденных расходов бюджетов на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении №3 к настоящей Подпрограмме.

V.Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем программных ме­роприятий, предусмотренных в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Координацию деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

V. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реализации Подпрограммы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Предложенные Подпрограммой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели с учетом финансовых возможностей, и достигнуть положительных резуль­татов в 2020 году по сравнению с 2014 годом:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

увеличение количества построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

увеличение количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Выполнение всего комплекса мероприятий Подпрограммы будет способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования Золотухинского района Курской области.

Общий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Администрацией Золотухинского района Курской области.

Приложение №1.1

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы Золотухинского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района  Курской области» муниципальной программе Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед.  изм. | Значение индикаторов и показателей программы | | | | | |  | за период реализации программы |
| До начала реализации программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов района | км | 6,0 | 7,82 | 12,87 | 14,47 | 16,97 | 20,97 | 23,47 | 23,47 км |
| 1.1.2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | шт | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 8 н.п. |
| 1.1.3 | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 1,82 | 5,05 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 17,47  км |

Приложение № 1.2

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

Перечень мероприятий подпрограммы1 Золотухинского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области »

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П/П | Показатели подпрограммы | Исполнители мероприятий | Сроки  выпол-нения | Источник  финансирования | Объемы финансирования, тыс руб. |
|  | Основное мероприятие1 « Содействие развитию сети автомобильных дорог» | Администрация Золотухинского района Курской области | 2015г.-2020г. | областной бюджет  местный бюджет | 202311,824  18546,908 |
| в том числе | | | | | |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги к д.Родительское, д.Оклино Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2015г. | областной бюджет  местный бюджет | 20 407,372  1074,073 |
| 1.2 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Сороковые Дворы Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2015г. | местный бюджет | 250,0 |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к школе в д. 1-е Вереитиново Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2015г. | местный бюджет | 200,0 |
| 1.4 | Строительство автомобильной дороги к д. Сороковые Дворы Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2015-  2016 г. | областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет местный бюджет | 10008,421    526,759    9920,774    522,146 |
| 1.5 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Ивановка Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2016г. | местный бюджет | 300,0 |
| 1.6 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. 1-я Сухая Неполка Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2016г. | местный бюджет | 160,0 |
| 1.7 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Революционное Донского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2016г. | местный бюджет | 200,0 |
| 1.8 | Строительство автомобильной дороги к д. Ивановка Ануфриевского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2016г. | областной бюджет  местный бюджет | 19975,257  998,76 |
| 1.9 | Строительство автомобильных дорог в населенных пунктах | Администрация Золотухинского района Курской области | 2016 | местный бюджет | 5950,378 |
| 1.10 | Строительство автомобильной дороги к д. 1-я Сухая Неполка Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2017г. | областной бюджет  местный бюджет | 16000,0  800,0 |
| 1.11 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Озерово Будановского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2017 | местный бюджет | 250,0 |
| 1.12 | Строительство автомобильной дороги к д. Озерово Будановского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | областной бюджет  местный бюджет | 25000,0  1250,0 |
| 1.13 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Печки Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | местный бюджет | 400,0 |
| 1.14 | Строительство автомобильной дороги к д . Печки Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | областной бюджет  местный бюджет | 40000,0  2000,0 |
| 1.15 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Коронино Донского сельсовета Золотухинского района Курской области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2018 | местный бюджет | 360,0 |
| 1.16 | Строительство автомобильной дороги к д. Коронино Донского сельсовета Золотухинского района Курской | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | областной бюджет  местный бюджет | 36000,0  1800,0 |
| 1.17 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к д. Мощенка Будановского сельсовета Золотухинского района Курской  области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2019 | местный бюджет | 250,0 |
| 1.18 | Строительство автомобильной дороги к д. Мощенка Будановского сельсовета Золотухинского района Курской  области | Администрация Золотухинского района Курской области | 2020 | областной бюджет  местный бюджет | 25000,0  1250,0 |

Приложение №1.3

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

Ресурсное обеспечение подпрограммы1 Золотухинского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог Золотухинского района Курской области »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | всего за период реализации Подпрограммы1, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Областной бюджет | 202311,824 | 30506,864 | 29804,960 | 16000,0 | 25000,0 | 76000,0 | 25000,0 |
| 2 | Бюджет Золотухинского района Курской области | 18546,908 | 2055,624 | 8 131,284 | 1050,0 | 2010,0 | 4050,0 | 1250,0 |
| 3 | Итого: | 220858,732 | 32562,488 | 37936,244 | 17050,0 | 27010,0 | 80050,0 | 26250,0 |

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области»**

**муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения »**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения (далее - Программа) |
| Наименование подпрограммы 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области » (далее – подпрограмма 2) |
| Заказчик подпрограммы 2 | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Разработчик подпрограммы 2 | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы 2 | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Цели и задачи подпрограммы 2 | Целями подпрограммы 2 являются:  удовлетворение спроса населения и потребности  района в транспортных услугах;  повышение доступности, качества и безопасности  пассажирских перевозок;  развитие потенциала транспортной  инфраструктуры;  повышение эффективности функционирования  субъектов транспортного комплекса района.  Основными задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:  обеспечение правового регулирования  пассажирских перевозок;  развитие пассажирских перевозок транспортом  общего пользования и повышение качества  обслуживания предоставляемых услуг населению;  развитие и привлечение инвестиций в объекты  транспортной инфраструктуры;  эффективное функционирование предприятий  транспорта;  улучшение условий труда и создание новых  рабочих мест |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Целевыми индикаторами и важнейшими показателями подпрограммы, характеризующими эффективную реализацию программных мероприятий, являются:  рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования;  рост объема пассажирооборота автомобильного  транспорта общего пользования;  количество открытых новых автобусных маршрутов;  количество населенных пунктов, не имеющих  регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения;  количество согласованных расписаний  пассажирского транспорта;  количество приобретенного пассажирского подвижного состава |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015- 2020 годы (в один этап) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (бюджет Золотухинского района) подпрограммы составляет 1800,00 тыс.рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности | Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:  -повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок жителей Золотухинского района;  -увеличение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота к 2017 году на 20 процентов;  -целевое использование и контроль за эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на возмещение расходов по перевозке пассажиров на социально значимом маршруте на пассажирском транспорте общего пользования (по итогам проведения конкурса);  -повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, работа которого будет контролироваться через спутниковую навигационную систему «ГЛОНАСС/GPS» |

**1. Характеристика проблемы**

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области » включает в себя мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования и внедрение новых технологий в организацию автомобильных пассажирских перевозок на территории Золотухинского района.

Устойчивое и эффективное функционирование пассажирского транспорта является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения его по территории Золотухинского района.

Транспортное обслуживание населения района осуществляется на 19 автобусных маршрутах.

Пассажирские перевозки населения Золотухинского района обеспечивают ОГУП «Золотухинское АТП» и индивидуальные предприниматели.

В районе по состоянию на 01.01.2015 года парк автобусов составляет 13 единиц (ОГУП «Золотухинское АТП»), 5 автобусов, 1 газель осуществляют подвоз детей в школы, 10 маршрутных такси индивидуальными предпринимателями.

Увеличение парка пассажирского транспорта позволит сдерживать тарифы на одном уровне.

Эффективность автотранспортного обслуживания населения может быть значительно улучшена за счет:

-повышения качества и безопасности пассажирских перевозок посредством приобретения новых автобусов, контроля работы транспорта за счет внедрения новых технологий;

-оптимизации планирования перевозок на основе достоверного и постоянного мониторинга пассажирского потока с помощью внедрения спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Преодоление сложившейся ситуации в системе пассажирских автотранспортных перевозок в Золотухинском районе возможно только на основе комплексного, программного и системного подхода при условии обеспечения необходимым бюджетным финансированием.

Реализация предусмотренных программных мероприятий позволит существенно повысить уровень организации и безопасности перевозок населения на территории Золотухинского района.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является создание на территории Золотухинского района стабильной технологичной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения, основанной на достаточном наличии комфортабельного пассажирского транспорта, автоматизированном учете пассажиропотока, эффективном контроле за работой пассажирского транспорта с помощью навигационно-информационной системы ГЛОНАСС/GPS.

Условием достижения этой цели является решение следующих задач:

-приобретение автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, что позволит увеличить количество перевозимых пассажиров до 2020 года на 20 %;

-оснащение пассажирского транспорта общего пользования, участвующего в регулярных пассажирских перевозках населения, оборудованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, будет оборудовано 12 единиц пассажирского транспорта общего пользования;

-совершенствование и разработка новой нормативно-правовой базы, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение населения в качественных и безопасных транспортных услугах.

**3. Перечень подпрограммных мероприятий**

Муниципальная целевая подпрограммы 2 предусматривает ежегодную реализацию следующих мероприятий:

а). Приобретение автомобильного пассажирского транспорта общего пользования транспортным предприятием и индивидуальными предпринимателями.

Приобретение подвижного состава позволит значительно повысить доступность пассажирских услуг всем категориям населения и обеспечить рост объемов перевозки пассажиров с 574 тыс. чел. в 2015 году до 746 тыс. чел. в год к 2020 году.

б). Оснащение пассажирского транспорта общего пользования аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS.

Реализация этого мероприятия направлена на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, путем осуществления контроля за скоростным режимом автобуса на маршруте, соблюдением графиков и маршрутов движения, оперативностью принятия решений по нестандартным ситуациям с возможностью постоянного контакта с водителем транспортного средства.

К концу 2020 года планируется оснастить навигационными системами 12 единиц пассажирского транспорта, 4 транспортных единиц индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, реализация комплекса вышеназванных мероприятий позволит обеспечить выполнение главной цели программы - создание на территории Золотухинского района стабильной технологичной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения, основанной на развитой нормативно-правовой базе, достаточном наличии комфортабельного пассажирского транспорта общего пользования, автоматизированном учете пассажиропотока, эффективном контроле за работой пассажирского транспорта с помощью навигационно-информационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Источниками финансирования подпрограммы являются:

-финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Золотухинского района Курской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в бюджете Золотухинского района Курской области, составляет 1800,00 тыс. рублей.

**5. Механизм реализации подпрограммы 2**

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Золотухинского района Курской области.

Администрация Золотухинского района Курской области обеспечивает:

нормативно-правовое и методологическое руководство подпрограммой;

определение приоритетов в финансировании мероприятий подпрограммы;

мониторинг подпрограммы.

проведение информационной и разъяснительной работы, направленной на решение задач, достижение целей и результатов подпрограммы;

представление отчетности по выполнению мероприятий подпрограммы.

Получение возмещения расходов по осуществлению социально значимых маршрутов на территории района из бюджета Золотухинского района осуществляется на основании Муниципального контракта, заключенного по итогам проводимого Администрацией Золотухинского района Курской области конкурса и утвержденных Правил предоставления субсидий из бюджета Золотухинского района Курской области транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение убытков на обслуживании социально значимых маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока.

Порядок и сроки отчетности о целевом использовании выделяемых из районного бюджета средств, а также представляемая документация для получения субсидии, определяется нормативно- правовыми актами администрации Золотухинского района Курской области.

**6. Организация управления и система контроля за исполнением**

**муниципальной целевой подпрограммы 2**

Администрация Золотухинского района Курской области является координатором подпрограммы 2 и несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным годом, отделом промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации района совместно с отделом экономики, планирования и учета администрации района представляется Главе Золотухинского района информация о ходе и результатах выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет финансовое управление администрации Золотухинского района.

**7.Оценка социально-экономической и экологической**

**эффективности подпрограммы 2**

Приняв решение о разработке муниципальной целевой подпрограммы, администрация Золотухинского района Курской области исходила из принципов организации, управления и регулирования в сфере общественного автомобильного пассажирского транспорта: приоритета жизни, здоровья, сохранности имущества граждан и экологической безопасности над экономическими результатами деятельности общественного автомобильного пассажирского транспорта, доступности для населения услуг пассажирского автотранспорта, соблюдение которых должно осуществляться через реализацию следующих основных направлений:

-обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке пассажиров, достаточного для удовлетворения транспортных потребностей граждан и юридических лиц;

-создание условий для осуществления безопасной и экологически безвредной транспортной деятельности по перевозке пассажиров;

-повышение технического уровня автомобильного пассажирского транспорта, его обновление и модернизация;

-внедрение новых технологий в организацию работы пассажирского транспорта.

Социально-экономические и экологические последствия реализации мероприятий подпрограммы обеспечивают решение вышеназванных принципов и направлений их реализации, а именно:

а) социальные последствия:

-повышение качества и безопасности общественных автомобильных пассажирских перевозок жителей Золотухинского района за счет увеличения количества комфортабельного автомобильного транспорта общего пользования, оснащенных спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

-обеспечение равной доступности пассажирских услуг всем слоям населения.

б) экономические последствия:

-увеличение количества перевозимых пассажиров (в среднем за 5 лет), по сравнению с базовым 2011 годом составит 30 процентов и достигнет в среднем 746 тыс. человек в год;

-увеличение объемов транспортных работ пассажирским транспортом общего пользования на регулярных автобусных маршрутах составит (в среднем за 5 лет) 20 процентов или 43,9 млн. пас.км.;

-повышение эффективности использования и контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на частичное возмещение расходов транспортного предприятия (индивидуальных предпринимателей) на обслуживание социально значимых маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока;

-эффективный контроль за работой пассажирского транспорта с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, позволяющий проводить полный контроль за работой автобуса на маршруте.

в) экологические последствия:

-обновление парка новыми автобусами с двигателями европейского стандарта позволят значительно снизить выбросы вредных продуктов, образуемых при работе двигателя автобусов.

Приложение № 2.1

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикаторов и показателей  подпрограммы | Ед.  изме- рения | Значения индикаторов и показателей подпрограммы | | | | | | | |
| до начала  реализации Программы | 2015г. | 2016г. | 2017  г. | 2018  г. | 2019  г. | 2020  г. | За период  реализации подпрограммы |
| 2.1.1. | Рост объема  пассажирооборота  автомобильного  транспорта общего  пользования | % | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | Увеличение на 30% |
| 2.1.2 | Количество открытых  новых автобусных  маршрутов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение на 5 единицы |
| 2.1.3. | Количество населенных  пунктов, не имеющих  регулярного автобусного  и (или) железнодорожного сообщения | ед. | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Сокращение на 2 единиц |
| 2.14. | Количество согласованных расписаний пассажирского транспорта | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение на 6  единицы |
| 2.15. | Количество  приобретенного  подвижного состава,  всего | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Увеличение на 8  единиц |
|  | в т.ч.: автобусы | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение на 4 единицы |
|  | Микроавтобусы (газели) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение на 6 единиц |

Приложение № 2.2

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области » | | | | | | | |
| № | Показатели подпрограммы | Исполнители мероприятий | Начало реализации под-программы2 | Окончание реализации под-программы2 | Цели под-программы2 | Необходимость выполнения мероприятия | Оценка эффективности |
|  | Основное мероприятие 1  « Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Золотухинского района» | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2015 | 2020 | Обеспечение населения Золотухинс-кого района автотранс-портным обслужи-ванием | Отсутствие обеспечения населения Золотухинс-кого района автотранс-портным обслужи-ванием | Выполнение рейсов транспортной деятельности по перевозке пассажиров с соблюдением расписания |
| в том числе | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий транспортным организациям на частичное возмещение убытков на обслуживаемых социально значимых маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2015 | 2020 | Обеспечение населения Золотухинс-кого района автотранс-портным обслужи-ванием | Отсутствие обеспечения населения Золотухинс-кого района автотранс-портным обслужи-ванием | Выполнение рейсов транспортной деятельности по перевозке пассажиров с соблюдением расписания |

Приложение № 2.3

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования,  направление расходов | Всего за  период  реализации  Программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 2.3.1 | Всего | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | в том числе: Бюджет Золотухинского района | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Приложение № 2.4

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ЗОЛОТУХИНСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "

(ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД )

Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка) осуществляется заказчиком подпрограммы "Развитие пассажирских перевозок в Золотухинском районе Курской области " по итогам ее исполнения за отчетный период.

1. Источником информации для оценки эффективности реализации подпрограммы является финансовое управление администрации Золотухинского района, отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ администрации Золотухинского района.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = --------------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ----------------,

Фп

где:Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = ----------------,

Мп

где: Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий подпрограммы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области » муниципальной программы Золотухинского район Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области» муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | Муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе Курской области»  (далее - Программа) |
| Наименование подпрограммы 3 |  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области » (далее – подпрограмма 3) |
| Основание для разработки подпрограммы 3 |  | - Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - постановление Администрации Курской области от 30.11.2011 г. № 622-па «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2012-2020 годах» |
| Заказчик подпрограммы 3 |  | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Разработчик подпрограммы 3 |  | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Цели и задачи подпрограммы 3 |  | основной целью подпрограммы 3 является сокращение смертностиотдорожно- транспортных происшествий;  задачами подпрограммы являются:  повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;  осуществление организационно-планировочных  и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;  совершенствованиенормативно-правовых,  методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 |  | - число дорожно-транспортных происшествий  с пострадавшими;  - число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Сроки реализации подпрограммы 3 |  | 2015-2020 годы |
| Перечень основных программных мероприятий |  | - проведение акций, направленных на повышение безопасности дорожного движения;  - размещение материалов в средствах массовой информации;  - распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов;  - оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, компьютерные программы) образовательных  учреждений Золотухинского района Курской  области;  - проведение детских конкурсов, викторин, сборов  учащихся;  - оборудование искусственным освещение мест  концентрации ДТП на участках муниципальных  автомобильных дорог;  - проведение комплекса инженерных мероприятий  по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы 3 |  | Администрация Золотухинского района, муниципальные образования Золотухинского района Курской области, образовательные учреждения Золотухинского района Курской области, предприятия и организации |
| Объемы финансирования |  | Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет 1480тыс.руб. |
| Контроль за реализацией подпрограммы 3 |  | Общий контроль за ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет комиссия Золотухинского района по обеспечению безопасности дорожного движения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  | - снижение числа погибших в дорожно- транспортных происшествиях; - снижение числа дорожно-транспортных  происшествий с пострадавшими |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой**

**направлена подпрограмма 3**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети Золотухинского района Курской области совершается порядка 30 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в ко­торых погибает порядка 8 человек и 38 человек получают ранения различной степени тяжести.

В 2010 году на территории Золотухинского района Курской области зарегистрировано 29 ДТП, при которых 8 человек погибли и 38 получили ранения. По сравнению с 2009 годом количество ДТП увеличилось на 6,5%, число погибших в авариях людей осталось на прежнем уровне, количество раненых сократилось на 13,6 %. В каждом тринадцатом ДТП, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На территории Золотухинского района Курской области совершено 2 таких происшествия, в 2 из них участники дорожного движения получили ранения различной степени тяжести.

Удельный вес ДТП с участием детей до 16 лет составил 14 % от общего числа аварий. Всего за 2010 год с участием детей зарегистрировано 5 дорожных происшествий (2009г.- 3, +66,7 %), при этом 5 юных участников дорожного движения получили ранения (2009г.- 4, + 25%).

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движений пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями.

Крайне низкой продолжает оставаться дорожная дисциплина участников движения. Так, за 2010 год в Золотухинском районе Курской области выявлено и пресечено 1870нарушений ПДД, выявлено 764 нарушения скоростного режима движения, 122 нарушения правил проезда ж/д переездов , 283 нарушений ПДД пешеходами, 101 факт управления ТС в состоянии опьянения и отказа от медосвидетельствования на состояние опьянения .

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения. **II. Основные цели и задачи подпрограммы 3, сроки ее реализации а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы3 является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2017 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы, характеризу­ющими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей областной целевой подпрограммы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Ожидаемым общественно значимым результатом реализации подпрограммы послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах. **III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации в объемы финансирования**

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия по профилактике ДТП среди населения:

- проведение акций направленных на повышение безопасности дорожного движения;

- размещение материалов в средствах массовой информации;

- распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов;

- оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, компьютерные программы) образовательных учреждений Золотухинского района Курской области:

- проведение детских конкурсов, виктории, сборов учащихся;

- оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках муниципальных автомобильных дорог;

- мероприятия профилактики ДТП среди детей;

- проведение комплекса инженерных мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, направленных на предупреждение ДТП.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы3**

Источником финансирования подпрограммы являются бюджеты муниципальных образований Золотухинского района Курской области, бюджет муниципального района «Золотухинский район» Курской области.

Объем финансовых средств на реализацию Программы в целом составляет 1480тыс.руб.

Средства из бюджетов муниципальных образований Золотухинского района Курской области, бюджета муниципального района «Золотухинский район» Курской области на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования подпрограммы в ходе реализации могут корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджетов на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации подпрограммы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

**V. Mexaнизм реализации подпрограммы3**

Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем программных ме­роприятий, предусмотренных в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Координацию деятельности по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 3**

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации подпрограммы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели с учетом финансовых возможностей, и достигнуть социальных положительных результатов в 2020 году по сравнению с 2010 годом:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими:

снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий подпрограммы будет  
способствовать сохранению жизни и здоровья граждан Золотухинского района  
Курской области. **VII. Контроль за ходом реализации подпрограммы 3**

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Золотухинского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет комиссия Золотухинского района по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приложение №3.1

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

**Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей**

**Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе**

**Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | До начала реализации Программы | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 3.1.1 | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 3.1.2 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Приложение №3.2

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области» | | | | | | | |
| № | Показатели подпрограммы | Исполнители мероприятий | Начало реализации под-программы2 | Окончание реализации под-программы2 | Цели под-программы2 | Необходи-мость выполнения мероприятия | Оценка эффективности |
|  | Основное мероприятие 1  « Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2015 | 2020 | оснащение современными техническими средствами и средствами обучения детей в школах | Для исключения ДТП с детьми; | По количеству снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| в том числе | | | | | | | |
| 1 | Приобретение наглядных пособий по изучению БДД на базе образовательных учреждений Золотухинского района, обустройство специализированных классов для обширного изучения детьми ПДД | Администрация Золотухинского района Курской области. | 2015 | 2020 | оснащение современными техническими средствами и средствами обучения детей в школах | Для исключения ДТП с детьми; | По количеству снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |

Приложение № 3.3

к муниципальной программе Золотухинского района

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском

районе Курской области и безопасности дорожного

движения »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Золотухинском районе Курской области "

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования,  направление расходов | Всего за  период  реализации  Программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Всего | 1480,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | в том числе: Бюджет Золотухинского района | 1480,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |