АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2015г.№638

Об утверждении муниципальной Программы Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Золотухинском районе

Курской области» в  новой редакции

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации Золотухинского района Курской области от  05.11.2013 года № 700 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Золотухинского района», перечнем муниципальных программ Золотухинского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Золотухинского района от 29.10.2013г. №276-р (в редакции распоряжения от 29.10.2014г. №272-р) Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Золотухинском районе Курской области» в новой редакции.

2. Постановление   Администрации  Золотухинского  района  Курской  области   от 12  ноября   2014 г.  № 850   «Об   утверждении       муниципальной     программы Золотухинского   района    Курской   области    «Энергосбережение    и   повышение   энергетической  эффективности  в    Золотухинском   районе     Курской       области    на 2014-2016 годы»  признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  Администрации    Золотухинского    района    Курской    области Кащавцеву Н.М..

4.  Постановление вступает в силу  с момента подписания.

Глава Золотухинского района                                                             В.Н. Кожухов

Приложение 								      к постановлению Администрации  							      Золотухинского района

от 28.12.2015г.№ 638

Муниципальная программа Золотухинского района

Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Золотухинском районе Курской области»

- Паспорт

муниципальной программы  Золотухинского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Золотухинском районе  Курской области»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Золотухинском районе Курской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Золотухинского района Курской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ Администрации Золотухинского района Курской области. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. Пропаганда энергосбережения и энергосберегающих технологий на территории района. Подпрограмма 2. Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 -2020 годы. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов Задачи Программы: -реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; |
|  | -реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий; -оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов; -совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; -снижение потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и их рациональное использование ; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов -пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности; -мониторинг эффективности реализации Программы. |
| Основные принципы Программы | - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; |
| Финансирование Программы | Общий объем финансирования программы составляет 1808,64080 тыс. руб. В том числе: Подпрограмма 1. 1808,64080 тыс. руб. В том числе: 2015год- 1208,64080 тыс. руб. 2016год-200 тыс. руб. 2017год-100 тыс. руб. 2018год-100 тыс. руб. 2019год-100 тыс. руб. 2020год-100 тыс. руб. Подпрограмма 2. не требуется Объем финансирования Программы на 2015-2020 г. носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые конеч- ные результаты реализации Программы | -Повышение заинтересованности в энергосбережении; -сокращение расхода тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; -экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; -экономия потребления природного газа в муниципальных учреждениях. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: отдел промышленности, строительства, архитектуры, транспорта, связи и ЖКХ, отдел экономики планирования и учета Администрации Золотухинского района Курской области |

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения

ее программными методами

Золотухинского район  относится к северному агроклиматическому району Курской    области      с     умеренно-континентальным     климатом.   Среднегодовая

температура воздуха составляет +4,5°C, среднемесячная температура июля +18,8°C, а января -9,8°C .

Население района по состоянию на 1 января 2010 года составило  26347чел.  Административно    Золотухинский     район     представлен     10   муниципальными образованиями поселениями. Центр района – п. Золотухино.

В районе имеется 3 промышленных предприятия.

-Бюджетную сферу Золотухинского района Курской области  представляют:

- образование:  23 школы,  дом детского творчества , 4 детских сада, детская спортивная школа;

- культура:  детская   школа   искусств,   межпоселенческая   библиотека,  центр

досуга и кино  «Заря»;

-административные здания.

Ежегодный рост объемов потребляемых топливно-энергетических ресурсов, а так  же   ежегодное   повышение  цен  (тарифов)  на  энергоносители,  обуславливает

высокую  значимость   проблемы   энергосбережения  и  повышения  энергетической

эффективности  на территории Золотухинского района.

Решение   проблемы    связано   с  осуществлением   комплекса   программных

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в  бюджетной сфере муниципального района. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической   эффективности     позволит     создать    условия    для    повышения эффективности функционирования инженерных систем, повышения эффективности управления  муниципальным  имуществом. Решения   проблемы  энергосбережения  и     повышения     энергетической       эффективности       программным       методом     обусловлена    необходимостью   снижением   расходов районного бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов, а так же   исполнения   законодательных   и   нормативных актов Российской Федерации.

III. Цели и задачи программы

Целью Программы переход  на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, а также создание условий для повышения энергетической эффективности бюджетной сферы.

Задачами Программы по достижению поставленных целей являются:

создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной, правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

IV. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором   программы   является   первый   заместитель  Главы   Золотухинского    района Кащавцева Н.М. Механизм      реализации       программы      предусматривает       взаимодействие муниципального  заказчика  программы Администрации  района  с областными органами    исполнительной     власти,    с      муниципальными     учреждениями    и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в районе.

V. Оценка эффективности последствий от реализации программы

Программа призвана способствовать реализации задач по решения проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижению потребления топливно-энергетических ресурсов.

Программа  включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации программных целей за счет средств районного бюджета.

Инвестиционные мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования  объектов  представлены в перечне программных мероприятий.

В программу включены также мероприятия, направленные на создание условий для её реализации – это разработка муниципальных нормативно-правовых актов,  регламентирующих   деятельность  в  сфере   энергосбережения  и  повышения энергоэффективности.

VI. Ресурсное обеспечение программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социальная значимость проблемы.

Финансирование мероприятий программы за счет средств районного бюджета осуществляется  при  согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат  уточнению в соответствии с реальными возможностями районного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования   в   соответствии  с   целями   программы  представлены в   перечне программных    мероприятий:

Приложение    №1.Подпрограмма «Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов».

Приложение    №2.      Подпрограмма      «Пропаганда    энергосбережения     и   энергосберегающих   технологий    на       территории  Золотухинского района»

- Приложение №1

Подпрограмма «Совершенствование системы

учёта потребляемых энергетических ресурсов

и  внедрение энергосберегающих технологий»

муниципальной  программы  Золотухинского

района Курской области «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Золотухинского района Курской области»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы учёта

потребляемых энергетических   ресурсов »    муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Золотухинского района Курской области»

| № | Мероприятие | Источник финансирования | Объём финансирования Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие1. Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена узла учета тепла МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» | всего | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет района | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Замена узла учета тепла «Солнечная средняя общеобразовательная школа» | всего | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет района | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Замена узла учета тепла МКДОУ «Детский сад п. Солнечный» | всего | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет района | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Замена узла учета тепла МКДОУ «Золотухинский детский сад комбинированного вида, второй категории» | всего | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет района | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Замена узла учета тепла МКУК «Золотухинский РДК» | всего | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет района | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Замена узлов учета в зданиях МКУК «Золотухинская районная библиотека» | всего | 261,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,068 |
|  |  | Бюджет района | 261,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,068 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Замена узла учета тепла МКУ « Хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Золотухинского района» | всего | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет района | 157,92880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,92880 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Внедрение энергосберегающего оборудования | всего | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 1208,64080 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1808,64080 |
|  |  | Бюджет района | 1208,64080 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1808,64080 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение №1

к подпрограмме «Совершенствование системы

учёта потребляемых энергетических ресурсов

и  внедрение энергосберегающих технологий»

муниципальной  программы  Золотухинского

района Курской области «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Золотухинского района Курской области»

Ресурсное обеспечение

Реализации подпрограммы «Совершенствование системы учёта потребляемых

энергетических ресурсов» муниципальной программы Золотухинского района

Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Золотухинского района Курской области»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма. | Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1208,64080 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1808,64080 |
|  | в том числе бюджет района | 1208,64080 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1808,64080 |
|  | в том числе бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение №2

Подпрограмма «Пропаганда энергосбережения и энергосберегающих технологий на территории Золотухинского района»  муниципальной  программы Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Золотухинского района Курской области»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы «Пропаганда энергосбережения и энергосберегающих технологий на территории Золотухинского района»   муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Золотухинского района Курской области  »

| № | Мероприятие | Источник финансирования | Объём финансирования Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие1. Разработа и утверждение лимитов потребления ТЭР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого основное мероприятие1. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Публикация в СМИ статей об энергосбережении | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Проведение совещаний и семинаров | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого основное мероприятие3. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение №1

к подпрограмме «Пропаганда энергосбережения и энергосберегающих технологий на территории Золотухинского района»  муниципальной  программы Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Золотухинского района Курской области»

Ресурсное обеспечение

Реализации подпрограммы «Пропаганда энергосбережения и энергосберегающих технологий

на территории Золотухинского района»   муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Золотухинского района Курской области»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1. | Пропаганда энергосбережения и энергосберегающих технологий на территории Золотухинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие1. | Разработа и утверждение лимитов потребления ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Публикация в СМИ статей об энергосбережении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Проведение совещаний и семинаров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |